|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение к письму  от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_ | |
|  |  |  |  |  |

**План создания объектов инфраструктуры в Краснодарском крае**

Муниципальное образование: Мостовский район

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  объекта | Месторасположение  объекта | Тип  объекта | Краткая характеристика | Инициатор создания (наименование, тел.) | Источник финансирования | | | | | | Планируемый срок  сдачи, год | Текущий этап  создания | Требуемая мощность потребления энергетических  ресурсов |
| Наименование программы, реквизиты правого акта | Уровень  бюджета | 2014  год | 2015  год | 2016  год | Итого |
| 1 | Строительство амбулатории врача общей практики | ст. Переправная | Социальная  инфраструктура | Строительство офиса врача общей практики площадью 180 кв.м. на28 посещений в смену и 4 коек дневного стационара | Администрация МО  Мостовский район  8 (86192) 5-42-00 | Программа социально-экономического развития муниципального образования Мостовский район до 2017 года, утверждена решением Совета муниципального образования Мостовский район от 19 ноября 2013г. № 287 | Федеральный | - | - | - | 8,7 | 2016-2017 | Подготовительный этап | Электроэнергия- 9КВт Газоснабжение - 6 м. куб./час. |
| Краевой | 8,7 | - | - |
| Местный |  |  |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство амбулатории врача общей практики | ст. Махошевская | Социальная  инфраструктура | Строительство офиса врача общей практики площадью 180 кв.м. на28 посещений в смену и 4 коек дневного стационара | Администрация МО  Мостовский район  (8-86192-5-42-00) | Программа социально-экономического развития муниципального образования Мостовский район до 2017 года, утверждена решением Совета муниципального образования Мостовский район от 19 ноября 2013г. № 287 | Федеральный | - | - | - | 8,7 | 2015 | Подготовительный этап | Электроэнергия- 9КВт |
| Краевой | 8,7 | - | - |
| Местный | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - |
| 3 | Строительство амбулатории врача общей практики | х. Первомайский | Социальная инфраструктура | Строительство офиса врача общей практики площадью 180 кв.м. на28 посещений в смену и 4 коек дневного стационара | Администрация МО  Мостовский район  (8-86192-5-42-00) | Программа социально-экономического развития муниципального образования Мостовский район до 2017 года, утверждена решением Совета муниципального образования Мостовский район от 19 ноября 2013г. № 287 Закон Краснодарского края от 23.07.2014г № 3003-КЗ «О внесении изменений в Закон Краснодарского края «О краевом бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» | Федеральный | - | - | - | 8,7 | 2015 | Строительство объекта (объявлен аукцион на строительство объекта) | Электроэнергия- 9КВт Газоснабжение - 6 м. куб./час. |
| Краевой | 8,7 | - | - |
| Местный | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - |
| 4 | Строительство амбулатории врача общей практики | п. Узловое | Социальная инфраструктура | Строительство офиса врача общей практики площадью 180 кв.м. на28 посещений в смену и 4 коек дневного стационара | Администрация МО  Мостовский район  (8-86192-5-42-00) | Программа социально-экономического развития муниципального образования Мостовский район до 2017 года, утверждена решением Совета муниципального образования Мостовский район от 19 ноября 2013г. № 287  - | Федеральный | - | - | - | 8,7 | 2016-2017 | Подготовительный этап | Электроэнергия- 9КВт |
| Краевой | - | 8,7 | - |
| Местный | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - |
| 5 | Строительство ДОУ | п. Мостовской, ул. Степанова | Социальная  инфраструктура | Строительство двухэтажного здания ДОУ на 240 мест, площадью 1823 кв.м. | Администрация МО  Мостовский район  (8-86192-5-42-00) | Постановление о внесении изменений в постановление администрации МО Мостовский район от 30 мая 2013 г № 1502 «об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности образования и науки» в МО Мостовский район от 28 января 2014г № 143 | Федеральный | - | - | - | 192,0 | 2014 | Государственная экспертиза ПСД | Электроэнергия – 150 кВт  Газоснабжение-0,115 тыс. ТУТ |
| Краевой | 182,4 | - | - |
| Местный | 9,6 | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - |
| 6 | Строительство ДОУ | ст. Губская, ул. Мира, 90 «Б»  (Ш44°19'10.0" Д40°37'53.9") | Социальная  инфраструктура | Строительство ДОУ на 60 мест | Администрация МО  Мостовский район  (8-86192-5-42-00) | Постановление о внесении изменений в постановление администрации МО Мостовский район от 30 мая 2013 г № 1502 «об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности образования и науки» в МО Мостовский район от 28 января 2014г № 143 | Федеральный | - |  | - | 48,0 | 2015 | Оформление земельно-правовой документации | Электроэнергия-80кВт |
| Краевой | - | 45,9 | - |
| Местный | - | 2,1 | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - |
| 7 | Строительство ДОУ | с. Шедок | Социальная  Инфраструктура | Строительство ДОУ на 60 мест | Администрация МО Мостовский район  (8-86192-5-42-00) | Постановление о внесении изменений в постановление администрации МО Мостовский район от 30 мая 2013 г № 1502 «об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности образования и науки» в МО Мостовский район от 28 января 2014г № 143 | Федеральный | - |  | - | 4  8,0 | 2015 | Разработка проектной документации | Электроэнергия-80кВт |
| Краевой | - | 45,9 | - |
| Местный | - | 2,1 | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - |
| 8 | Строительство ДОУ | п. Мостовской | Социальная  инфраструктура | Строительство ДОУ на 110 мест | Администрация МО  Мостовский район  (8-86192-5-42-00) | Постановление о внесении изменений в постановление администрации МО Мостовский район от 30 мая 2013 г № 1502 «об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности образования и науки» в МО Мостовский район от 28 января 2014г № 143 | Федеральный | - | - | - | 88,0 | 2016 | - | - |
| Краевой | - | - | 83,6 |
| Местный | - | - | 4,4 |
| Внебюджетные источники | - | - | - |
| 9 | Реконструкция ДОУ | ст. Ярославская, ул. Энгельса, 89. | Социальная инфраструктура | Реконструкция ДОУ с целью увеличения количества мест до 70 | Администрация МО  Мостовский район  (8-86192-5-42-00) | Постановление о внесении изменений в постановление администрации МО Мостовский район от 30 мая 2013 г № 1502 «об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности образования и науки» в МО Мостовский район от 28 января 2014г № 143 | Федеральный | - | - | - | 38,3 | 2015 | Реконструкция объекта | Электроэнергия-122 тыс. кВч  Водоснабжение-5,738 м.куб. |
| Краевой | 36,4 | - | - |
| Местный | 1,9 | - | - |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10 | Строительство многофункциональных спортивных площадок | ст. Губская | Социальная  инфраструктура | Строительство спортивной площадка с резиновым покрытием | Администрация МО  Мостовский район  (8-86192-5-42-00) | Программа социально-экономического развития муниципального образования Мостовский район до 2017 года, утверждена решением Совета муниципального образования Мостовский район от 19 ноября 2013г. № 287 | Федеральный | - | - | - | 3,0 | 2015 | Подготовительный | - |
| Краевой | 3,0 | - | - |
| Местный | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - |
| 11 | Строительство акушерского гинекологического корпуса | п. Мостовской, ул. Мичурина (Ш44 25'36.1" Д40°46'39.3") | Социальная инфраструктура | Строительство 4-х. этажного здания акушерского гинекологического корпуса на 60 коек. Площадью 2224,7 кв.м. | Администрация МО  Мостовский район  (8-86192-5-42-00) | Программа социально-экономического развития муниципального образования Мостовский район до 2017 года, утверждена решением Совета муниципального образования Мостовский район от 19 ноября 2013г. № 287 | Местный |  |  |  |  | 2014 | Разработка ПСД | Электроэнергия-1 МВт  Газоснабжение-0,349 тыс. ТУТ |
| Внебюджетные источники |  |  |  | 264,3 |
| Федеральный | - | - | - |
| Краевой | 264,3 |  |  |

Начальник управления экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг О.В. Денисова